[系統開發管理] 開發計劃

1. 項目基本信息:
2. 項目名稱: 系統開發管理
3. 基本功能: 權限管理相關,日誌管理,統計圖示等
4. 具體功能: 數據字典的管理 知識庫管理 API及組件的管理
5. 項目開發工具及依賴框架
6. 語言:java
7. 架構: B/S
8. 軟件:idea 2018.3
9. 環境:jre 1.8
10. 技術框架:spring boot 2.0 + mybatis + oracle12c + bootstrap4 + jquery
11. 兼容IE9 以上 以及 iOS 7 以上的瀏覽器
12. 項目開發計劃
13. 設計階段:2人天
14. 編碼階段:6人天
15. 測試階段:2人天
16. 開發進度圖示

接下頁

經辦人:韋利總 3/15

3月份開發計劃:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 階段 | 細項 | 開始 | 結束 | 耗時 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 |
| 設計 | 搭建框架 | 3/18 | 3/18 | 0.5d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 數據庫設計 | 3/18 | 3/19 | 1.5d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 編碼 | 登錄 | 3/20 | 3/20 | 1d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 數據字典管理 | 3/21 | 3/21 | 1d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 知識庫管理 | 3/22 | 3/23 | 1.5d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 編碼 | 知識庫管理 | 3/22 | 3/25 | 1.5d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Api及組件管理 | 3/25 | 3/26 | 1.5d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前端 | 3/27 | 3/27 | 1d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測試 | 測試 | 3/28 | 3/29 | 2d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |  | 10d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

:表正常 :表延期

4月份計劃

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 階段 | 細項 | 開始 | 結束 | 耗時 | 4/1 | 4/4 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/22 | 4/23 |
| 編碼 | 已完成模塊前端 | 4/1 | 4/4 | 4d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 權限管理設計 | 4/8 | 4/8 | 1d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 菜單管理(含前端) | 4/9 | 4/10 | 2d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用戶管理 | 4/11 | 4/12 | 2d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 角色管理 | 4/15 | 4/16 | 2d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 權限管理 | 4/17 | 4/18 | 2d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日誌管理 | 4/19 | 4/19 | 1d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 圖表設計 | 4/22 | 4/23 | 2d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |  | 16d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |