[系統開發管理] 開發計劃

1. 項目基本信息:
2. 項目名稱: 系統開發管理
3. 具體功能: 數據字典的管理 知識庫管理 API及組件的管理
4. 項目開發工具及依賴框架
5. 語言:java
6. 架構: B/S
7. 軟件:idea 2018.3
8. 環境:jre 1.8
9. 技術框架:spring boot 2.0 + mybatis + oracle12c + bootstrap4 + jquery
10. 兼容IE9 以上 以及 iOS 7 以上的瀏覽器
11. 項目開發計劃
12. 設計階段:2人天
13. 編碼階段:6人天
14. 測試階段:2人天
15. 開發進度圖示

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 階段 | 細項 | 開始 | 結束 | 耗時 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 |
| 設計 | 搭建框架 | 3/18 | 3/18 | 0.5d |  |  |  |  |  |
| 數據庫設計 | 3/18 | 3/19 | 1.5d |  |  |  |  |  |
| 編碼 | 登錄 | 3/20 | 3/20 | 1d |  |  |  |  |  |
| 數據字典管理 | 3/21 | 3/21 | 1d |  |  |  |  |  |
| 知識庫管理 | 3/22 | 3/23 | 1.5d |  |  |  |  |  |

接上圖

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 階段 | 細項 | 開始 | 結束 | 耗時 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 |
| 編碼 | 知識庫管理 | 3/22 | 3/25 | 1.5d |  |  |  |  |  |
| Api及組件管理 | 3/25 | 3/26 | 1.5d |  |  |  |  |  |
| 前端 | 3/27 | 3/27 | 1d |  |  |  |  |  |
| 測試 | 測試 | 3/28 | 3/29 | 2d |  |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |  | 10d |  |  |  |  |  |

經辦人:韋利總 3/15